ОАО Холдинговая компания

«Главмосстрой»

Уважаемые господа!

Мною, ________________________________, _______200__ года был заключен договор N_____________ с ОАО Холдинговая компания «Главмосстрой» о передаче мне права инвестирования строительства с последующим оформлением в собственность однокомнатной квартиры по строительному адресу: Московская область, город Железнодорожный, микрорайон «Ольгино», корпус __.

В соответствии с пунктом 1.3. указанного договора ориентировочный срок сдачи объекта – 3-ий квартал 2003 года. Данным пунктом предусмотрена корректировка срока сдачи объекта графиками и договорами с подрядными организациями.

При заключении договора я был предупрежден о возможной задержке сроков строительства до декабря 2003 года.

Однако до настоящего времени объект не сдан. Задержка срока по сравнению с договором составляет 9 месяцев, что является существенной разницей с указанным в договоре сроком.

С моей стороны все обязательства по договору выполнены своевременно и в полном объеме, денежные средства в соответствии с пунктом 3.2 внесены  до____________.

В соответствии с пунктом 4.1.4 договора прошу:

- представить полную информацию о причинах задержки сроков строительства объекта с указанием конкретных документов (графиков, документов об изменениях к ним, договоров с подрядными и другими организациями, приказов о переносе сроков строительства и других документов, имеющих отношение к изменениям сроков сдачи объекта);

- указать срок принятия объекта государственной комиссией;

- сообщить о состоянии дел по сдаче объекта на сегодняшний день (в чем состоят проблемы с коммуникациями и когда они будут решены, все ли расчеты произведены с контрагентами, кто и когда принимает дом на баланс);

- указать конкретный срок передачи квартиры в собственность.

Дополнительно сообщаю, что во исполнение обязательств по договору мною была продана квартира, с ______200_ года и по настоящее время я и члены моей семьи не имеем своего жилья и постоянной регистрации по месту жительства. Задержка сроков сдачи дома повлекла большие материальные затраты по найму жилья. Срок найма квартиры и срок регистрации по месту пребывания заканчивается в _______ 200__ года, после чего мы будем ограничены в своих гражданских правах.

В связи с вышеизложенным прошу подробно ответить на данное письмо в предусмотренные законодательством сроки. В противном случае вместе с другими инвесторами буду вынуждена обратиться в органы прокуратуры с вопросом о необходимости проверки использования Вашей компанией  средств, инвестированных нами в строительство жилых объектов в микрорайоне «Ольгино» г.Железнодорожный.

С уважением                                                                             ___________________